Risikoanalyse 18.05.2022

# Neue Technologie für Feature Tests

Der Kunde hat von uns zusätzlich zu den Unit Tests und Integration Tests noch Feature Tests gewünscht. Dazu müssen wir eine neue Technologie einsetzen. Es besteht das Risiko, dass wir diesem Wunsch nicht gerecht werden können. Stand jetzt haben wir noch keine Erfahrung mit der neuen Technologie und werten die Eintrittswahrscheinlichkeit darum als erheblich ein. Der Schaden wäre gross, da wir einen Wunsch des Kunden nicht erfüllen könnten. Wir minimieren dieses Risiko, indem wir sofort ein Teammitglied mit dieser Aufgabe betraut haben. So wird dieser Task als erster abgearbeitet und wir haben noch die grösstmögliche Zeit, um auf Unvorhersehbares zu reagieren.

# Dokumentation ist aufwändiger als erwartet

Wir arbeiten nun an der Dokumentation unseres Programmes. Dafür haben wir 1 Woche Zeit, was unserer Meinung nach reichen sollte. Es besteht allerdings ein Risiko, dass die Dokumentation aufwendiger sein könnte, als wir es erwarten. Die Eintrittswahrscheinlichkeit ist mittelmässig hoch, die Folgen wären gross. Wir minimieren dieses Risiko, indem wir schon früh mit dieser Dokumentation anfangen, dadurch hätten wir im Notfall noch das ganze Wochenende, um daran zu arbeiten.