|  |
| --- |
| Protokoll |

|  |  |
| --- | --- |
| Titel / Thema des Meetings  Planung 1. Sprint | |
| Datum / Uhrzeit  7. März 2022, 14:00 | Ort  3. Stock ExWi |
| Teilnehmer  Florin Achermann  Lena Georgescu  Martin Widmer  Marula Bobst  Merlin Streilein | Entschuldigt |
| Protokollführung  Lena Georgescu | Sitzungsleitung  Merlin Streilein |

Traktandenliste

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Thema | Art | Wer |
| 1 | Setup | Information | Merlin |
| 2 | Deliverables für Mittwoch | Beschluss | Alle |
| 3 | Planung des ersten Sprints | Beschluss | Alle |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Traktandum 1: | Bei allen hat die Installation funktioniert. |  |
| Traktandum 2: | Merlin schreibt den Statusbericht, Martin die Risiko-Analyse, Marula den Arbeitsplan bis zum Ende des 1. Sprints (23.3.) |  |
| Traktandum 3: | Die Tasks wurden auf Trello zeitlich geplant sowie den jeweiligen Personen zugewiesen. Das Datenbankmodell wurde bereits festgelegt, wir halten uns dabei an die Vorgaben von SwissDRG. Einige Fragen müssen beim nächsten Meeting noch mit SwissDRG geklärt werden:   * Ist das Dateiformat von CHOP und Transition File immer CSV oder müssen möglicherweise auch andere Dateiformate verarbeitet werden? * Kann das CSV auch Fehler enthalten (zB zu viele Kommas)? * Wofür braucht es überhaupt den Katalog? Kann man nicht alle Informationen (bis auf Codable) aus der Transition File lesen? * Wieso hat die Transition File verschiedene Seiten mit bis zu 28'000 Zeilen? | Pendenz:   * Martin hat keinen Zugriff auf das Project Board => Lena muss Lukas schreiben * Meeting mit SwissDRG für den Morgen des 23.3. vorschlagen |

Ende der Sitzung: 16:00

Protokollführer:

Ein Bild, das Kleiderbügel, Insekt enthält.

Automatisch generierte Beschreibung