## Slide 1: Schlussdemo
Präsentation von Lena Georgescu
Im Team mit Martin, Marula, Florin und Merlin
Web-Überleitungstool für CHOP-Kataloge

## Slide 2: Ablauf und Inhalt
  Erinnerung an Aufgabe
  Demo
  Positives
  Lehrreiche Momente
  Fazit

## Slide 3: Erinnerung an Aufgabe
  «Webüberleitungstool für CHOP-Kataloge»
Veröffentlicht CHOP-Katalog
Muss Unterschiede zu vorherigen Jahren finden

## Slide 5: Positives: Produkt
  Requirements erfüllt
  Design nahe an Muster
  Späte Wünsche konnten umgesetzt werden

## Slide 6: Positives: Teamarbeit
  Konnten von ESE-Erfahrung profitieren
  Treffen vor Ort
  Pair Programming

## Slide 7: Lehrreiche Momente: Kommunikation
  Zu grosse Hemmungen bei Fragen
  Slack-Kanal hilft
  Konnte gegen Ende verbessert werden

## Slide 8: Lehrreiche Momente: Requirements

## Slide 9: Lehrreiche Momente: Requirements
  Uneinigkeit bei Requirements
  Erfolgreicher Usability Test?
  Kein Fehler unsererseits

## Slide 10: Lehrreiche Momente: Testing
  Ziel: Frühes Testing
  Realität: Ein paar Tests gegen Ende
  Problem: Zu viele Tasks/Iteration?
  Späte Installation schwierig
  Meeting mit Zühlke

## Slide 11: Lehrreiche Momente: Planung
  Besseres Zeitmanagement als im ESE
  Weniger Arbeit gegen Ende
  Sprints hilfreich

## Slide 12: Fazit
  Lehrreiche praktische Erfahrung
  Neue Technologien
  Angenehme Zusammenarbeit mit SwissDRG

## Slide 13: Fragen?